отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории

Новопокровского сельсовета Татарского района Новосибирской области

на 2021 - 2023 годы»

за 2023 год.

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Новопокровского сельсовета Татарского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | -- |
| Дата составления отчета | 31.01.2024 |

Администрацией  Новопокровского сельсовета Татарского района Новосибирской области подготовлен годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории

Новопокровского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2021 - 2023 годы за 2023год

Программа ««Повышение безопасности дорожного движения на территории

Новопокровского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2021 - 2023 годы» была утверждена постановлением администрации Новопокровского сельсовета Татарского района Новосибирской области № 55 от 21.12.2020.

Цели муниципальной программы – Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению порядка дорожного движения, поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, улучшение управления системой организации дорожного движения на территории МО Новопокровский сельсовет, улучшение условий движения и устранения опасных участков на межпоселенческих и внутрипоселенческих автомобильных дорогах, проходящих на территории МО Новопокровского сельсовета Татарского  района Новосибирской области

Основные задачи муниципальной программы:

- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий;

- Освещение улиц в тёмное время суток;

- Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения (сезонное содержание дорог, текущий ремонт).

Решение поставленных задач позволит усовершенствовать систему организации, управления и контроля дорожного движения, снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам,  предусматривается установка на дорогах муниципального образования дорожных знаков, соответствующих новым нормативным требованиям.

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий муниципальной программы» | Глава Новопокровского сельсовета Татарского района Новосибирской области | - Установка и замена уличных фонарей - Освещение улиц, эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения | -- | -- |

ОТЧЕТ

о расходах на реализацию мероприятий муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2023 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия | Объем финансирования всего, тыс. руб. |  | В т.ч. из федерального бюджета |  | В т.ч. из бюджета Новосибирской области |  | В т.ч. из бюджета муниципального образования Администрации Татарского район |  | В т.ч. из бюджета муниципального образования (поселения) |  | В т.ч. из внебюджетных источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий муниципальной программы» | 153,0 | 153,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,0 | 153,0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Установка и замена уличных фонарей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | ### Освещение улиц, эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения | 153,0 | 153,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,0 | 153,0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе |  | 153,0 | 153,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,0 | 153,0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ

о результативности реализации муниципальной программы за 2023год

| Наименование показателя | Единица измерения | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Значение на отчетную дату |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | фактическое |  |
| Количество зарегистрированных ДТП | ед. | -- | 0 | 0 |  |
| Количество пострадавших в ДТП | ед. | -- | 0 | 0 |  |
| Количество погибших в ДТП | ед. | -- | 0 | 0 |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка фактической эффективности реализации муниципальной программы проведена по итогам ее реализации согласно методике, указанной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Новопокровского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

- Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определена путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы и их плановых значений.

| № п/п | Показатель | Степень достижения целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  | Количество зарегистрированных ДТП | 0* |
|  | Количество пострадавших в ДТП | 0* |
|  | Количество погибших в ДТП | 0* |

*В случае если степень достижения цели превышает 1, значение показателя принимается равным 1.

Степень достижения целей (решения задач) = (0+0+0)/3 = 0

- Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы = 153/153=1

Проведенный анализ уровня эффективности реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Новопокровского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2021 - 2023 годы» позволяет сказать, что, программа в 2023 году реализовывалась эффективно.